## Slide 1: Tema 2 Procesos de Desarrollo de Software
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación
E.T.S. de Ingenieros en Informática
Universidad de Málaga

## Slide 2: Contenido
Introducción.
Elementos de un Proceso Genérico.
Métodos IID.
El Proceso Unificado del OMG.
Procesos Ágiles.
  SCRUM.
  XP.
  EVO.
Normativas y Estándares.
Introducción a la mejora y evaluación de Procesos.

## Slide 3: Introducción
Desarrollo de Software
  Desarrollo Predecible
    Se pueden definir especificaciones y pasos de fabricación
    Se puede estimar y planificar el esfuerzo y el tiempo
  Desarrollo de nuevos productos
    Desconocimiento del “objetivo”
    El desarrollo va asociado al cambio de requisito

## Slide 4: Introducción
El software se ha desarrollado durante mucho tiempo sobre la base del modelo en cascada con especificaciones detalladas al principio!
Esto no es posible por:
  Los clientes no están seguros de lo que quieren
  Les resulta difícil expresar lo que quieren y saben
  Muchos detalles sólo aparecerán durante el desarrollo
  Los detalles son excesivamente complejos para un humano
  Factores externos (competencia, etc.) afectan a las expectativas del cliente

## Slide 5: Introducción
La adopción del modelo en cascada se ha descrito como un “accidente histórico”
  ORIGEN:
    Winston Royce “Managing the Development of Large Software Systems” Proceedings of IEEE Westcon 1970
  MALENTENDIDO:
    Royce explicaba “los proyectos más simples”
  EXTENSION:
    Directivos
    Estándares (DOD1521D, DOD-STD-2167, JSP-188, V-Model, GAM-T-17, etc.)
  “Para todo problema complejo existe una solución
  simple, elegante …
  e incorrecta”

## Slide 6: Contenido
Introducción.
Elementos de un Proceso Genérico.
Métodos IID.
El Proceso Unificado del OMG.
Procesos Ágiles.
  SCRUM.
  XP.
  EVO.
Normativas y Estándares.
Introducción a la mejora y evaluación de Procesos.

## Slide 7: Elementos de un Proceso Genérico
Conjunto de:
  Prácticas
  Actividades
  Flujos de trabajo
  Fases
  Organización – Roles – Responsabilidades
  Artefactos – Documentos
  Herramientas
  Controles

## Slide 8: Contenido
Introducción.
Elementos de un Proceso Genérico.
Métodos IID.
El Proceso Unificado del OMG.
Procesos Ágiles.
  SCRUM.
  XP.
  EVO.
Normativas y Estándares.
Introducción a la mejora y evaluación de Procesos.

## Slide 9: Métodos IID
  desarrollo iterativo
  desarrollo incremental/evolutivo
  dirigidos por riesgos / dirigidos por el cliente
El desarrollo iterativo e incremental (IID) es la base de los métodos modernos de desarrollo de software
Los métodos Ágiles son un subconjunto de éstos
Las prácticas esenciales en IID son:
  requisitos evolutivos
  “timeboxing”
  planificación adaptativa

## Slide 10: Desarrollo Iterativo
El ciclo de desarrollo se compone de una serie de iteraciones.
Cada iteración es un “miniproyecto” que se compone de actividades como análisis de requisitos, diseño, programación, etc.
El objetivo de cada iteración es producir una versión (un sistema estable, integrado y probado, aunque no completo).
  No todas las versiones son “públicas”; muchas son internas.
  La última iteración produce el producto completo para su entrega al cliente.

## Slide 11: Desarrollo Iterativo
Todas las iteraciones incluyen una fase de programación con todos los controles de calidad.
El resultado de una iteración no es un prototipo o una “prueba de concepto” sino una parte del sistema final.
La duración recomendada de una iteración varía entre una y seis semanas en los métodos más populares.
El número de iteraciones es de tres como mínimo.
Los requisitos, el plan y la solución se refinan y evolucionan a lo largo de las iteraciones
Los métodos evolutivos se adaptan bien a las características del desarrollo de nuevos productos (descubrimiento impredecible y cambios frecuentes)
El término desarrollo adaptativo hace referencia a una mayor respuesta a la evaluación (del cliente, los ing. De pruebas,…)
Desarrollo Incremental o Evolutivo

## Slide 12: Dirigido por los riesgos o por el cliente
Los de mayor riesgo primero
Los de mayor valor primero
Combinación de ambos
Requisitos Evolutivos
No significa requisitos vagos o en cambio continuo
No es cierto que no se dedique atención a los requisitos
La mayor parte se descubren en las primeras iteraciones
Cada iteración incluye la revisión y refinamiento de requisitos (pueden dedicarse uno o dos días de cada iteración)
Suele definirse una lista “top ten” en cada ieración
Los requisitos no funcionales son más decisivos en el diseño

## Slide 13: “Timeboxing”
La duración de las iteraciones se considera inalterable
Se puede aplicar al proyecto completo
No debe cambiarse el ritmo de trabajo si no se llega a los objetivos
Si no se puede cumplir lo previsto se cambian los objetivos (se posponen los menos prioritarios)
La duración de cada iteración puede variar (no en Scrum)
No tiene sentido para iteraciones de gran duración (>3 Meses)
Durante una iteración no se admiten cambios del “exterior”

## Slide 14: Planificación adaptativa
Planificación adaptativa  Planificación predictiva
No confundir con falta de planificación
Se adapta naturalmente al “cono de incertidumbre”

## Slide 15: Contenido
Introducción.
Elementos de un Proceso Genérico.
Métodos IID.
El Proceso Unificado del OMG.
Procesos Ágiles.
  SCRUM.
  XP.
  EVO.
Normativas y Estándares.
Introducción a la mejora y evaluación de Procesos.

## Slide 16: El Proceso Unificado
Parte I: Introducción
Parte II: Los flujos de trabajo fundamentales
Parte III: El desarrollo iterativo e incremental
Parte IV: Planificación y Gestión de Proyectos

## Slide 17: Parte I: Introducción
El Proceso Unificado
Personas, Proyecto, Producto y Proceso
Un proceso dirigido por casos de uso
Un proceso centrado en la arquitectura
Un proceso iterativo e incremental

## Slide 18: El Proceso Unificado
Está basado en componentes e interfaces bien definidas
Utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (UML)
Aspectos característicos:
  Dirigido por casos de uso
  Centrado en la arquitectura
  Iterativo e incremental

## Slide 19: El Proceso Unificado Dirigido por casos de uso
Caso de uso: Fragmento de funcionalidad que proporciona al usuario un resultado importante
Modelo de casos de uso: Funcionalidad total del sistema
¿Qué debe hacer el sistema … para cada usuario?
Guían el proceso de desarrollo

## Slide 20: El Proceso Unificado Centrado en la arquitectura
Describe diferentes vistas del sistema
Incluye los aspectos estáticos y dinámicos más significativos
Es la forma del software
La arquitectura y los casos de uso evolucionan en paralelo
Se empieza por la parte que no es específica de los casos de uso

## Slide 21: El Proceso Unificado Iterativo e incremental
Beneficios de un proceso iterativo controlado:
  Coste del riesgo a un solo incremento
  Reduce el riesgo de no sacar el producto en el calendario previsto
  Acelera el ritmo de desarrollo
  Se adapta mejor a las necesidades del cliente

## Slide 22: El Proceso Unificado Iterativo e incremental
Se divide el trabajo en mini-proyectos
Cada mini-proyecto es una iteración que resulta en un incremento
La iteración
  Trata un conjunto de casos de uso
  Trata los riesgos más importantes
En cada iteración se persiguen unos objetivos concretos

## Slide 23: El Proceso Unificado Iterativo e incremental
Iter
#n
---
---
---
---
Iter #2
Test
Iter #n-1
---
---
Iter #1
Implementac.
Diseño
Análisis
Requisitos
Transición
Construcción
Elaboración
Gestación
Flujos de trabajo / Fases

## Slide 24: Personas, Proyecto, Producto y Proceso
Personas
  Arquitectos, desarrolladores, ingenieros de prueba, personal de gestión, usuarios, clientes
  El proceso de desarrollo afecta a las personas (viabilidad, gestión del riesgo, estructura de los equipos, planificación, comprensión, cumplimiento)
  Formación, entrenamiento y experiencia
  De recurso a trabajador (puestos que asumen las personas)
  Cada trabajador tiene un conjunto de responsabilidades y lleva a cabo un conjunto de actividades
Notes: Grupo tarde 8-10-04

## Slide 25: Personas, Proyecto, Producto y Proceso
Proyecto
  Elemento organizativo de gestión
  El proyecto construye el producto
  Secuencia de cambio. El sistema evoluciona
  Serie de iteraciones. Cada iteración implementa un conjunto de casos de uso o atenúa algunos riesgos. Mini-proyecto
  Patrón organizativo. Tipos de trabajadores y artefactos a conseguir

## Slide 26: Personas, Proyecto, Producto y Proceso
Producto
  Artefactos que se crean durante la vida del proyecto
  Artefactos: Modelos, código, ejecutables, documentación, diagramas UML, bocetos de la interfaz de usuario, prototipos, componentes, planes de prueba
  Artefactos de ingeniería y de gestión
  Colección de modelos
Modelo de casos de uso
Modelo de implementación
Modelo de diseño
Modelo de análisis
Modelo de despliegue
Modelo de prueba
traza
traza
traza

## Slide 27: Personas, Proyecto, Producto y Proceso
Proceso
  Conjunto de actividades para crear el producto
  Es una plantilla para crear proyectos (Instancia del proceso)
  Se define en términos de flujos de trabajo (conjunto de actividades)
  Se identifican trabajadores y artefactos
  Adaptación o especialización del proceso
  Se utilizan diagramas de actividad de UML para describir los flujos de trabajo

## Slide 28: Ejemplo: Captura de requisitos
Analista
Arquitecto
Especificador
Diseñador
Priorizar los casos de uso
Detallar un caso de uso
Estructurar el modelo de casos de uso
Prototipar la interfaz de usuario
Encontrar actores y casos de uso
Notes: Grupo mañana 8-10-04

## Slide 29
Personas, Proyecto, Producto y Proceso
Herramientas
  Automatizan las actividades definidas en el proceso
  Mantienen las cosas estructuradas, gestionan gran cantidad de información y nos guían
  Gracias a ellas se obtiene un proceso más formal y preciso
  El proceso dirige las herramientas
  Deben ser fáciles de utilizar y permitir reutilizar

## Slide 30
Un proceso dirigido por casos de uso
Se capturan requisitos de usuario a través de casos de uso
Son fundamentales para:
  Identificar y especificar clases, subsistemas e interfaces
  Identificar y especificar casos de prueba
  Planificar las iteraciones e integración del sistema
Nos guían a través de los flujos de trabajo

## Slide 31
Un proceso dirigido por casos de uso
En cada iteración se identifican e implementan unos cuantos casos de uso
Los casos de uso sirven para idear la arquitectura
Se seleccionan los casos de uso más representativos
Se utiliza como partida para escribir el manual de usuario

## Slide 32
Un proceso dirigido por casos de uso
Requisitos funcionales a través de casos de uso
Requisitos no funcionales:
  Se “adjuntan” a los casos de uso
  Se guardan en una lista
Cliente del banco
Sacar dinero
Ingresar dinero
Transferencia

## Slide 33
Un proceso dirigido por casos de uso
Actores: usuarios, otros sistemas, hardware, software, etc.
Un usuario puede actuar como varios actores
Varios usuarios pueden actuar como un mismo tipo de actor
La comunicación con el sistema se realiza mediante el paso de mensajes

## Slide 34
Un proceso dirigido por casos de uso
Modelo de análisis a partir de casos de uso
  Crece incrementalmente
  Se especifican a través de diagramas de clases y de colaboración
  Al principio se examinan unos pocos casos de uso y se crean sus realizaciones
  Cada clasificador puede participar en varias realizaciones distintas con distintos roles
  Clases estereotipadas de análisis (entorno, control y entidad)

## Slide 35
Un proceso dirigido por casos de uso
Sacar dinero
Modelo de casos de uso
Modelo de análisis
«trace»
Sacar dinero
Cuenta
Retirada efectivo
Interfaz cajero
Salida
Realización de un caso de uso (análisis):

## Slide 36
Un proceso dirigido por casos de uso
Cliente del banco
Sacar dinero
Ingresar dinero
Transferencia
Modelo de casos de uso
Modelo de análisis
Retirada efectivo
Salida
Cliente del banco
Transferencia
Ingreso
Receptor dinero
Interfaz cajero
Cuenta

## Slide 37
Un proceso dirigido por casos de uso
:Retirada efectivo
:Salida
:Cliente del banco
:Interfaz cajero
:Cuenta
1:Identificación
5: entrega dinero
2: solicitar retirada
4: autorizar entrega
3: validar y retirar
Diagrama de colaboración para describir una realización:

## Slide 38
Un proceso dirigido por casos de uso
Modelo de diseño a partir del modelo de análisis
  Se adapta al entorno de implementación
  Se define con los mismos diagramas
  El modelo de diseño es más “físico” y el modelo de análisis más “conceptual”
Sacar dinero
Modelo de casos de uso
Modelo de análisis
«trace»
Sacar dinero
«trace»
Sacar dinero
Modelo de diseño

## Slide 39
Un proceso dirigido por casos de uso
Cuenta
Retirada efectivo
Interfaz cajero
Salida
Dispositivo de visualización
Sensor de salida
Teclado
Alimentador de la salida
Lector de tarjetas
Contador de efectivo
Retirada de efectivo
Gestor de Cliente
Gestor de Transacciones
Cuenta
Gestor de Cuentas
Clase Persistente
«trace»
«trace»
«trace»
«trace»
Modelo de análisis
Modelo de diseño

## Slide 40
Un proceso dirigido por casos de uso
Cliente del banco
Dispositivo de visualización
Sensor de salida
Teclado
Alimentador de la salida
Lector de tarjetas
Contador de efectivo
Retirada de efectivo
Gestor de Cliente
Gestor de Transacciones
Cuenta
Gestor de Cuentas
Clase Persistente

## Slide 41
Un proceso dirigido por casos de uso
:Cliente del banco
:Dispositivo de visualización
:Teclado
:Lector de tarjetas
:Contador de efectivo
:Gestor de Cliente
:Gestor de Transacciones
Introducir tarjeta
Tarjeta introducida(ID)
…
Solicitar PIN
Mostrar petición
Especificar código PIN
Código PIN
Validar código PIN
Solicitar cantidad a retirar
Mostrar petición
Especificar cantidad
Cantidad(C)
Solicitar retirada cantidad(C)
Disponib. Saldo(C)

## Slide 42
Un proceso dirigido por casos de uso
Las clases se agrupan en subsistemas
Cliente del banco
Dispositivo de visualización
Sensor de salida
Teclado
Alimentador de la salida
Lector de tarjetas
Contador de efectivo
Gestor de Cliente
«subsystem»
Interfaz del CA
Cuenta
Gestor de Cuentas
Clase Persistente
«subsystem»
Gestión de Cuentas
Gestor de Transacciones
«subsystem»
Transacciones
Retirada de efectivo
«subsystem»
Efectivo
IRetirada
IEntrega
ITransferen

## Slide 43
Un proceso dirigido por casos de uso
Modelo de implementación a partir del modelo de diseño
Sensor de salida
Alimentador de la salida
Contador de efectivo
Gestor de Cliente
Modelo de diseño
Cliente.cpp
«file»
Cliente.exe
«exe»
Salida.cpp
«file»
Modelo de implementación
«compilation»
«trace»
«trace»

## Slide 44
Un proceso dirigido por casos de uso
Pruebas
  Modelo de pruebas compuesto por:
    Casos de prueba
    Procedimientos de prueba
Modelo de casos de uso
Modelo de pruebas
Sacar dinero
Sacar dinero
X
«trace»

## Slide 45
Un proceso centrado en la arquitectura
La arquitectura se representa mediante vistas del modelo del sistema
Representa elementos significativos de cada modelo
Es una descripción “pequeña” del sistema
Sirve como visión común para los desarrolladores
Responsable: el arquitecto del software

## Slide 46
Un proceso centrado en la arquitectura
Casos de uso y arquitectura
Software del sistema
Capa intermedia
Sistemas heredados
Estándares y políticas
Requisitos no funcionales
Necesidades de distribución
Casos de uso
Arquitectura
Experiencia

## Slide 47
Un proceso centrado en la arquitectura
La arquitectura es necesaria para:
  Comprender el sistema: Los desarrolladores, directivos, clientes y usuarios deben estar capacitados
  Organizar el desarrollo: Subsistemas, interfaces bien definidas y responsables por subsistemas
  Fomentar la reutilización: Desarrollo de componentes reutilizables
  Hacer evolucionar el sistema

## Slide 48
Un proceso centrado en la arquitectura
Negociar con el cliente para ajustar los casos de uso
Casos de uso
Arquitectura
conduce
guía

## Slide 49
Un proceso centrado en la arquitectura
La arquitectura se desarrolla principalmente en la fase de elaboración
¿Qué casos de uso tener en cuenta?
  Los que representen riesgos más importantes
  Los más importantes para el usuario
  Funcionalidades significativas
Línea base de la arquitectura
  Esqueleto con pocos músculos

## Slide 50
Un proceso centrado en la arquitectura
Línea base de la arquitectura:
  Sistema pequeño y flaco
  Versión de todos los modelos del sistema
  Arquitectura estable
  Descripción de la arquitectura
  Constituye los pilares del sistema
  Utilización de patrones de diseño

## Slide 51
Un proceso centrado en la arquitectura
Descripción de la arquitectura
  Conjunto de vistas de los modelos de la línea base de la arquitectura
  Incluye elementos arquitectónicamente significativos
  Debe mantenerse actualizada
  Incluye requisitos adicionales (seguridad, distribución, concurrencia, etc.)
  Destaca los temas de diseño más importantes

## Slide 52
Un proceso centrado en la arquitectura
Descripción de la arquitectura
  Elementos privados de los subsistemas no suelen ser significativos
  Se obtiene a partir de una fracción de los casos de uso
  Menos del 10% de las clases son relevantes
  La mayoría de la funcionalidad es fácil de implementar a partir de la arquitectura
  El arquitecto crea la arquitectura

## Slide 53
Un proceso centrado en la arquitectura
La vista de la arquitectura del modelo de casos de uso
  Se representan los actores y casos de uso más importantes
Cliente del banco
Sacar dinero

## Slide 54
Un proceso centrado en la arquitectura
La vista de la arquitectura del modelo de diseño
  Subsistemas e interfaces más importantes
  Clases muy importantes (activas)
Gestor de Cliente
Gestor de Cuentas
Gestor de Transacciones
ITransferen
«subsystem»
Gestión de Cuentas
«subsystem»
Transacciones
IRetirada
IEntrega
«subsystem»
Interfaz del CA

## Slide 55
Un proceso centrado en la arquitectura
La vista de la arquitectura del modelo de despliegue
  Arquitectura física del sistema
  Los objetos activos se asignan a los nodos
:Gestor de Cliente
:Gestor de Transacciones
:Servidor datos
:Gestor de Cuentas

## Slide 56
Un proceso centrado en la arquitectura
La vista de la arquitectura del modelo de implementación
  Correspondencia entre modelos de diseño y despliegue
  Subsistema de servicio componente
Cliente.exe
«exe»

## Slide 57
Un proceso iterativo e incremental
Objetivos:
  Atenuación de riesgos
  Obtención de una arquitectura robusta
  Gestión de requisitos cambiantes
  Permitir cambios tácticos
  Conseguir una integración continua
  Conseguir un aprendizaje temprano
Notes: Cuarto Mañana 13-10-04

## Slide 58
Un proceso iterativo e incremental
Iteración genérica:
  Planificación
  Requisitos
  Análisis
  Diseño
  Implementación
  Prueba
  Evaluación de la iteración

## Slide 59
Un proceso iterativo e incremental
Fases del proceso:
  Inicio: Objetivos del ciclo de vida
    Establecer ámbito del sistema
    Reducir peores riesgos
    Preparar el análisis del negocio
  Elaboración: Arquitectura del ciclo de vida
    Obtener línea base de la arquitectura
    Capturar mayoría de requisitos
    Reducir siguientes riesgos

## Slide 60
Un proceso iterativo e incremental
Fases del proceso
  Construcción: Funcionalidad operativa inicial
    Desarrollo del sistema entero
  Transición: Versión del producto
    Producto preparado para su entrega al usuario
    Se enseña a los usuarios a utilizarlo

## Slide 61
Planificación y Gestión de Proyectos
Planificar un proyecto iterativo
  cuántas iteraciones
  cómo de largas
  cómo determinar los contenidos y los
  objetivos de una iteración
  cómo seguir el progreso de una iteración

## Slide 62
Planificación y Gestión de Proyectos
Gestión de un proyecto
  asignar tareas y responsabilidades a un equipo de gente a lo largo del tiempo
  seguimiento del progreso relativo a la planificación y detección de problemas potenciales

## Slide 63
Planificación y Gestión de Proyectos
Dos niveles de plan
  imposible hacer una planificación detallada (asignar a cada persona una tarea para cada día durante los próximos dos o tres años)
  Para procesos iterativos se recomienda basar el desarrollo en dos tipos de planes:
    un plan a grandes rasgos (plan de fase)
    varios planes detallados (plan de iteración)

## Slide 64
Planificación y Gestión de Proyectos
Plan de Fase
  Solo hay uno por cada proyecto:
  fechas de los hitos principales
    1. objetivo del ciclo (final de la fase de inicio, proyecto bien delimitado y financiado)
    2. arquitectura del ciclo (final de la fase de elaboración, arquitectura completa)
    3. capacidad operativa inicial (final de la fase de construcción, primera versión beta)
    4. entrega del producto (final de la fase de transición y del ciclo)
  perfil de personal (qué recursos harán falta a lo largo del tiempo)
  fechas de los hitos secundarios (final de cada iteración y su objetivo principal, si se conoce)

## Slide 65
Planificación y Gestión de Proyectos
Características del plan de fase
  Este plan se genera al principio de la fase de inicio, y se actualiza tanto como sea necesario.
  Basta con dos o tres páginas.
  Se refiere a la documentación de proyecto para definir el alcance del proyecto y las premisas del proyecto.

## Slide 66
Planificación y Gestión de Proyectos
Plan de una iteración
  Es un plan detallado.
  Hay uno sólo por cada iteración.
  Un proyecto suele tener dos planes de iteración activos en cada momento:
    El plan de la iteración actual (se utiliza en el seguimiento del trabajo de la iteración)
    El plan de la iteración siguiente (se genera
    hacia el final de la iteración actual y está
    disponible al terminarla)

## Slide 67
Planificación y Gestión de Proyectos
Características del plan de iteración
  Se genera utilizando técnicas y herramientas tradicionales de planificación (definir tareas y asignar a equipos e individuos)
  Contiene fechas importantes (construcciones principales, llegada de componentes de otras organizaciones, y revisiones principales).
  Una ventana que se desplaza por el plan principal (de fase), amplificando la imagen del tramo que recorre.

## Slide 68
Planificación y Gestión de Proyectos
Construir un plan de fase
  Dos cuestiones principales:
    cúanto esfuerzo supone (cuánto voy a hacer)
    cuándo tiene que estar (fecha final de entrega)
  De ahí se planifica hacia atrás.

## Slide 69
Planificación y Gestión de Proyectos
Pesos relativos de las fases
Tiempo Esfuerzo
Inicio 10% 5%
Elaboración 30% 20%
Construcción 50% 65%
Transición 10% 10%

## Slide 70
Planificación y Gestión de Proyectos
si necesitas mucho tiempo (delimitar el proyecto, encontrar financiación, estudios de mercado, o para prototipo inicial | alarga la fase de inicio
si no tienes arquitectura, o si utilizas tecnología nueva para tí, o si tienes muchas restricciones de rendimiento, muchos riesgos técnicos, y mucho personal nuevo | Alarga la fase de elaboración
si es la segunda generación de algo ya hecho y no vas a cambiar mucho la Arquitectura | acorta las fases de inicio y elaboración
si tiene que llegar al mercado rápido (llegas tarde o estás creando mercado), y planeas terminar el producto poco a poco | acorta la fase de construcción y alarga la de transición
si tienes despliegue complicado, como reemplazar el sistema antiguo sin interrumpir el servicio, o consegur una certificación (insturmentación médica, nuclear, aviación, telefonía pública) | Alarga la fase de transición

## Slide 71: Planificación y Gestión de Proyectos
Iteración
  Duración ideal de una iteración: de dos a seis semanas.
  La rapidez de iteración depende del tamaño de la organización.
Duración Relativa
  cinco personas pueden planear el lunes por la mañana, comer todos los días juntos para hacer el seguimiento, reasignar tareas, empezar una construcción el jueves, y terminar la iteración el viernes
  veinte personas necesitan más tiempo para organizarse, una iteración serán entre tres y cuatro semanas
  cuarenta personas, hay niveles intermedios de jerarquía, hace falta más documentación formal y más protocolos, una iteración razonable serían tresmeses

## Slide 72: Planificación y Gestión de Proyectos
Relación entre variables
Lineas de código Personas Duración
5.000 4 2 semanas
20.000 10 1 mes
100.000 40 3 meses
1.000.000 150 8 meses

## Slide 73: Planificación y Gestión de Proyectos
Cuántas iteraciones: fase de inicio
  no hay iteración real (no se produce software)
    En algunos casos se puede tener una iteración para:
    construir un prototipo para convencer (a tí mismo o al que pague) de que la idea es buena
    construir un prototipo para mitigar un riesgo importante (nueva tecnología o nuevo algoritmo)
    acostumbrar a la organización a usar las herramientas
0 a 1

## Slide 74: Planificación y Gestión de Proyectos
Cuántas iteraciones: fase de elaboración
  por lo menos una.
  Si no tienes arquitectura de entrada y tienes que ajustar muchos factores nuevos – nueva tecnología, nueva plataforma, nueva gente, nuevo lenguaje de programación - por lo menos dos o tres iteraciones (no se pueden tratar todos los riesgos a la vez, hace falta enseñar algo al cliente para saber qué quiere.... IKIWISI effect - I Know It When I See It -)
1 a 3

## Slide 75: Planificación y Gestión de Proyectos
Cuántas iteraciones: fase de construcción
  por lo menos una.
  dos para que salga mejor, tres o más si puedes con la sobrecarga
1 a 3

## Slide 76: Planificación y Gestión de Proyectos
Cuántas iteraciones: fase de transición
  por lo menos una.
  Los defectos encontrados suelen obligar a realizar por lo menos otra
1 a 2

## Slide 77: Planificación y Gestión de Proyectos
Ejemplo
  Un proyecto de dos años
    Fase inicio 2,5 meses
    Fase elaboración 7 meses
    Fase construcción 12 meses
    Fase transición 2,5 meses

## Slide 78: Planificación y Gestión de Proyectos
Fase de inicio: artefactos
  Documento de visión del sistema: visión general de los requisitos principales, las características clave y las restricciones más importantes
  La investigación para el modelo de casos de uso (casos de uso y actores identificables a estas alturas)
  Glosario inicial del proyecto
  Caso de negocio inicial (contexto de negocio, criterios de éxito, predicción financiera)
  Valoración inicial de riesgos
  Un plan de proyecto (fases e iteraciones)

## Slide 79: Planificación y Gestión de Proyectos
Fase de inicio: evaluación
  todos de acuerdo en alcance, coste, y planificación temporal
  con los casos de uso principales se entiende lo que va a hacer el sistema
  las estimaciones de coste, fechas, prioridades, riesgos y proceso de desarrollo
  profundidad y amplitud del prototipo de arquitectura

## Slide 80: Planificación y Gestión de Proyectos
Fase de elaboración: objetivos
  definir, validar y generar linea base (una entrega validada del producto bajo control de configuración, que sirva como punto de partida y referencia) de la arquitectura tan rápido como sea posible
  lo mismo para la visión
  demostrar que lo uno va a poder soportar lo otro en coste y tiempo razonables

## Slide 81: Planificación y Gestión de Proyectos
Fase de elaboración: artefactos
  modelo de casos de uso (80%)
  requisitos adicionales
  descripción de la arquitectura
  prototipo arquitectónico ejecutable
  lista de riesgos revisada
  caso de negocio revisado
  plan de desarrollo para todo el proyecto (plan de proyecto que muestre iteraciones y criterios de evaluación para cada
  iteración)
  un caso de desarrollo que especifique el proceso que se va a utilizar
  un manual de usuario preliminar (optativo)

## Slide 82: Planificación y Gestión de Proyectos
Fase de elaboración: artefactos
  modelo de casos de uso (80%)
  requisitos adicionales
  descripción de la arquitectura
  prototipo arquitectónico ejecutable
  lista de riesgos revisada
  caso de negocio revisado
  plan de desarrollo para todo el proyecto (plan de proyecto que muestre iteraciones y criterios de evaluación para cada
  iteración)
  un caso de desarrollo que especifique el proceso que se va a utilizar
  un manual de usuario preliminar (optativo)

## Slide 83: Planificación y Gestión de Proyectos
Fase de elaboración: evaluación
  la visión es estable
  la arquitectura es estable
  la versión ejecutable demuestra que los riesgos principales se han tratado y resuelto
  el plan de la fase de construcción es suficientemente detallado y preciso
  se han basado las estimaciones en bases creibles
  todos están de acuerdo en que la visión se puede hacer con esa arquitectura de acuerdo con ese plan
  el gasto hasta ahora es aceptable relativo al gasto planeado

## Slide 84: Planificación y Gestión de Proyectos
Fase de construcción: objetivos
  optimizar recursos
  conseguir calidad y rápidamente
  versiones útiles (alpha, beta...)
Fase de construcción: artefactos
  el producto integrado para las plataformas adecuadas
  manuales de usuario
  descripción de la presente versión

## Slide 85: Planificación y Gestión de Proyectos
Fase de construcción: evaluación
  el producto está maduro y estable para que lo prueben los usuarios
  todos de acuerdo en pasarselo a los usuarios
  el gasto hasta ahora es aceptable relativo al gasto planeado

## Slide 86: Planificación y Gestión de Proyectos
Fase de transición
  pruebas beta
  operación paralela con sistema anterior
  conversión de bases de datos
  formación de usuarios y administradores
  transferencia del producto a equipos de marketing, ventas...

## Slide 87: Planificación y Gestión de Proyectos
Construir un plan de iteración
  Partir de la longitud y los recursos asignados a la iteración.
  Evitar objetivos ambiciosos para que luego no baste con una iteración.
  Se puede utilizar una herramienta de planificación como Microsoft Project (asignación de tareas y dependencias).

## Slide 88: Planificación y Gestión de Proyectos
Construir un plan de iteración
  Partir de la longitud y los recursos asignados a la iteración.
  Evitar objetivos ambiciosos para que luego no baste con una iteración.
  Se puede utilizar una herramienta de planificación como Microsoft Project (asignación de tareas y dependencias).

## Slide 89: Planificación y Gestión de Proyectos
Pasos a seguir
  1. definir criterios objetivos para saber si ha tenido éxito
  2. identificar los artefactos concretos y medibles que habrá que desarrollar y las actividades necesarias para conseguirlos
  3. partiendo de una división de trabajo de iteración típica, ajustarla a lo que hay que hacer
  4. utilizar estimaciones para asignar duración y esfuerzo a cada actividad (ateniendose al presupuesto)

## Slide 90: Contenido
Introducción.
Elementos de un Proceso Genérico.
Métodos IID.
El Proceso Unificado del OMG.
Procesos Ágiles.
  SCRUM.
  XP.
  EVO.
Normativas y Estándares.
Introducción a la mejora y evaluación de Procesos.

## Slide 91: Procesos Ágiles
Agilidad: “capacidad de respuesta rápida y flexible a los cambios”
Slogan: “embrace change”  “acoge los cambios”
Algunas líneas maestras:
Acepta los cambios y los comentarios
Programando como si la gente importase
Prácticas y Herramientas Simples
Procesos Empíricos vs. Definidos
Basado en principios, no en reglas
Disciplina Sostenible
El equipo como un Sistema Adaptativo Complejo

## Slide 92: El Manifiesto Ágil
“Estamos poniendo al descubierto formas mejores de desarrollo de software, haciéndolo y ayudando a otros a que lo hagan. A través de este trabajo hemos llegado a valorar:
Los individuos y la interacción por encima de los procesos y herramientas.
El software operativo por encima de la documentación exhaustiva.
La colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual.
La respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan.
Aunque hay valor en los elementos a la derecha, valoramos más los de la izquierda.”

## Slide 93: Principios Ágiles (i)
1. Nuestra prioridad más alta es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software valioso.
2. Los requisitos cambiantes son bienvenidos, incluso cuando llegan tarde en el desarrollo. Los procesos ágiles se adaptan al cambio para dar una ventaja competitiva para el cliente.
3. Entregar software operativo con frecuencia, desde un par de semanas hasta un par de meses, con preferencia por las escalas de tiempo más breves.
4. Los clientes y los desarrolladores deben trabajar juntos cotidianamente a través de todo el proyecto.
5. Construir proyectos en torno a individuos motivados. Darles la oportunidad y el respaldo que necesitan y procurarles confianza para que realicen la tarea.
6. La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro de un equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara.

## Slide 94: Principios Ágiles (ii)
7. El software que funciona es la medida primaria de progreso.
8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible.
9. Los patrocinadores, desarrolladores y usuarios deben mantener un ritmo constante indefinidamente.
10. La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad.
11. La simplicidad (el arte de maximizar la cantidad de trabajo que no se hace) es esencial.
12. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se auto-organizan.
13. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más efectivo, y ajusta su conducta en consecuencia.

## Slide 95: Los Top-Ten de los Ágiles
eXtreme Programming,
Scrum,
Evo,
Crystal Methods,
Feature Driven Development,
RUP,
Dynamic Systems Development Method,
Adaptive Software Development,
Agile Modeling y
Lean Development.

## Slide 96: Principios de Gestión de Proyectos Ágiles de Highsmith
Valor para el usuario a través de productos innovativos
Dale al cliente lo que valora
Emplea la entrega iterativa y dirigida por características
Defiende la excelencia técnica
Gestión basada en Liderazgo y Colaboración
Fomenta la investigación
Crea equipos adaptativos (auto-organizados y auto-disciplinados)
Simplifica

## Slide 97: Principios Ágiles de Sanjiv Augustine and Susan Woodcock
Visión Guía
  Desarrolla una visión como guía del proyecto y refuérzala contínuamente con palabras y acciones.
Trabajo en equipo y colaboración
  Facilita el trabajo en equipo y la colaboración a traves de las relaciones y la “comunidad”.
Reglas Simples
  Establece y apoya el conjunto de prácticas del equipo.
Información abierta
  Da acceso libre a la información.
Toque Delicado
  Aplica el grado justo de control para promover el orden.
Vigilancia Ágil
  Monitoriza y ajusta constantemente.

## Slide 98: Contenido
Introducción.
Elementos de un Proceso Genérico.
Métodos IID.
El Proceso Unificado del OMG.
Procesos Ágiles.
  SCRUM.
  XP.
  EVO.
Normativas y Estándares.
Introducción a la mejora y evaluación de Procesos.
Notes: Cuarto Mañana 15-10
Cuarto Tarde 15-10
Quinto Mañana 18-10
Quinto Tarde 18-10

## Slide 99: SCRUM
Desarrollada por Jeff Sutherland y Ken Schwaber.
El término SCRUM procede de la terminología del rugby, donde designa al acto de preparar el avance conjunto del equipo pasando la pelota de uno a otro jugador.
Define un marco para la gestión de proyectos, que se ha utilizado con éxito durante los últimos 10 años.
Especialmente indicada para proyectos con un rápido cambio de requisitos.
Después de XP, es la metodología ágil mejor conocida y la que otros métodos ágiles recomiendan como complemento, aunque se usa poco por sí misma (3% según el Cutter Consortium).

## Slide 100: Características básicas de SCRUM
El desarrollo de software se realiza mediante iteraciones, denominadas sprints, con una duración de 30 días.
  El resultado de cada sprint es un incremento ejecutable que se muestra al cliente.
La segunda característica importante son las reuniones a lo largo proyecto, entre ellas destaca la reunión diaria de 15 minutos del equipo de desarrollo para coordinación e integración.

## Slide 101: Otros Valores SCRUM
Equipos auto-dirigidos y auto-organizados. No hay jefe, ni otros títulos que “miembros del equipo” o “cerdos”
  Excepción: Scrum Master que debe ser 50% programador y que resuelve problemas, pero no manda.
Los observadores externos se llaman “gallinas”
  pueden observar, pero no interferir ni opinar.
Una vez elegida una tarea, no se agrega trabajo extra.
  En caso que se agregue algo, se recomienda quitar otra cosa.
Demostración a participantes externos al fin de cada iteración.
Al principio de cada iteración, planeamiento adaptativo guiado por el cliente.

## Slide 102: Otros Valores SCRUM
Los equipos trabajan en una sala común.
Nadie se sienta contra la pared.
Las paredes son útiles.

## Slide 103: Roles en SCRUM
El Scrum Master. Interactúa con el cliente y el equipo.
  Es responsable de asegurarse que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las prácticas, valores y reglas de Scrum y que progrese según lo previsto. Coordina los encuentros diarios, formula las tres preguntas canónicas y se encarga de eliminar eventuales obstáculos. Debe ser miembro del equipo y trabajar a la par.
Propietario del Proyecto.
  Es el responsable oficial del proyecto, gestión, control y visibilidad de la lista de acumulación o lista de retraso del producto (product backlog). Es elegido por el Scrum Master, el cliente y los ejecutivos a cargo. Toma las decisiones finales de las tareas asignadas al registro y convierte sus elementos en rasgos a desarrollar.

## Slide 104: Roles en SCRUM
Equipo de Scrum.
  Tiene autoridad para reorganizarse y definir las acciones necesarias o sugerir la eliminación de impedimentos.
Cliente.
  Participa en las tareas relacionadas con los ítems del registro.
Management.
  Está a cargo de las decisiones fundamentales y participa en la definición de los objetivos y requisitos. Por ejemplo, selecciona al Dueño del Producto, evalúa el progreso y reduce el registro de acumulación junto con el Scrum Master.
Usuario.

## Slide 105: Productos de SCRUM
Product Backlog. (Registro de Producto)
  Recopila los diferentes aspectos del producto
  Incluye características, casos de uso, mejoras, defectos, tecnologías.
  Puede estructurarse en “entregas”
Sprint Backlog. (Registro de Iteración)
  Recopila los diferentes aspectos de la iteración
  Incluye principalmente tareas
    con tamaños entre medio día y dos o tres días.
  Incluye estimaciones del tiempo restante actualizadas cada día
Sprint Backlog Graph.
  Es un resumen visual, muy importante en Scrum, de las horas de trabajo restantes en el registro de iteración
  Se suele colgar en la pared cada día tras el Scrum.

## Slide 106: Reunión SCRUM
Encuentros diarios con las siguientes preguntas:
  ¿Qué has hecho desde el último Scrum?
  ¿Qué vas a hacer hasta el próximo Scrum?
  ¿Qué problemas te impiden hacer tu trabajo?
Preguntas extra:
  ¿Hay alguna tarea que deba añadirse al Sprint Backlog?
  ¿Has aprendido o decidido algo que pueda ser útil al equipo?
El encuentro diario impide caer en el dilema señalado por Fred Brooks: “¿Cómo es posible que un proyecto se retrasarse un año?” respuesta [Bro95].
Se realizan siempre a la misma hora, en el mismo lugar y en círculo. Debe disponerse de una pizarra cerca.
Las gallinas se sitúan alrededor del círculo

## Slide 107: Reunión SCRUM
Encuentros diarios con las siguientes preguntas:
  ¿Qué has hecho desde el último Scrum?
  ¿Qué vas a hacer hasta el próximo Scrum?
  ¿Qué problemas te impiden hacer tu trabajo?
Preguntas extra:
  ¿Hay alguna tarea que deba añadirse al Sprint Backlog?
  ¿Has aprendido o decidido algo que pueda ser útil al equipo?
El encuentro diario impide caer en el dilema señalado por Fred Brooks: “¿Cómo es posible que un proyecto se retrasarse un año? respuesta” [Bro95].
Se realizan siempre a la misma hora, en el mismo lugar y en círculo. Debe disponerse de una pizarra cerca.
Las gallinas se sitúan alrededor del círculo
Día a día
(retrasándose una día cada vez)

## Slide 108: Reunión SCRUM
Duración de unos 15 min.
  Puede ser más al principio de cada iteración.
El Scrum Master debe prepararlo todo.
Debe disponerse de un teléfono “manos libres”.
Puntualidad. Se suelen poner multas que se destinan a algún fin solidario.
Se cumple la regla de Gallinas y Cerdos.
  Se puede pedir comentarios acerca de cuestiones de gestión.
Sólo se tratan las preguntas preestablecidas.
  Si es necesario discutir otros temas se realizan reuniones parciales al acabar el Scrum.

## Slide 109: Ciclo de desarrollo
Pre-Juego: Planeamiento.
  Propósito: establecer la visión, definir expectativas y asegurarse la financiación
  Actividades: escritura de la visión, el presupuesto, el registro de producto inicial y estimar los ítems, así como el diseño exploratorio y los prototipos.
Pre-Juego: Montaje (Staging).
  Propósito: identificar más requisitos y priorizar las tareas para la primera iteración
  Actividades: planificación, diseño exploratorio y prototipos.
Juego o Desarrollo.
  Propósito: implementar un sistema listo para entrega en una serie de iteraciones de treinta días llamadas “carreras” (sprints).
  Actividades: encuentro de planeamiento de carreras en cada iteración, la definición del registro de iteración y las estimaciones, así como las reuniones diarias de Scrum.
Post-Juego o Entrega.
  Propósito: despliegue operacional.
  Actividades: documentación, formación, marketing y venta

## Slide 110: Ciclo SCRUM
Registro de Iteración
Registro de Producto

## Slide 111
Crystal Methodologies6 [5]. Se trata de un conjunto de metodologías para el desarrollo de software caracterizadas por estar centradas en las personas que componen el equipo y la reducción al máximo del número de artefactos producidos. Han sido desarrolladas por Alistair Cockburn. El desarrollo de software se considera un juego cooperativo de invención y comunicación, limitado por los recursos a utilizar. El equipo de desarrollo es un factor clave, por lo que se deben invertir esfuerzos en mejorar sus habilidades y destrezas, así como tener políticas de trabajo en equipo definidas. Estas políticas dependerán del tamaño del equipo, estableciéndose una clasificación por colores, por ejemplo Crystal Clear (3 a 8 miembros) y Crystal Orange (25 a 50 miembros).
Dynamic Systems Development Method7 (DSDM) [17]. Define el marco para desarrollar un proceso de producción de software. Nace en 1994 con el objetivo de crear una metodología RAD unificada. Sus principales características son: es un proceso iterativo e incremental y el equipo de desarrollo y el usuario trabajan juntos. Propone cinco fases: estudio viabilidad, estudio del negocio, modelado funcional, diseño y construcción, y finalmente implementación. Las tres últimas son iterativas, además de existir realimentación a todas las fases.
Adaptive Software Development8 (ASD) [9]. Su impulsor es Jim Highsmith. Sus principales características son: iterativo, orientado a los componentes software más que a las tareas y tolerante a los cambios. El ciclo de vida que propone tiene tres fases esenciales: especulación, colaboración y aprendizaje. En la primera de ellas se inicia el proyecto y se planifican las características del software; en la segunda desarrollan las características y finalmente en la tercera se revisa su calidad, y se entrega al cliente. La revisión de los componentes sirve para aprender de los errores y volver a iniciar el ciclo de desarrollo.
Feature -Driven Development9 (FDD) [3]. Define un proceso iterativo que consta de 5 pasos. Las iteraciones son cortas (hasta 2 semanas). Se centra en las fases de diseño e implementación del sistema partiendo de una lista de características que debe reunir el software. Sus impulsores son Jeff De Luca y Peter Coad.
Lean Development10 (LD) [15]. Definida por Bob Charette’s a partir de su experiencia en proyectos con la industria japonesa del automóvil en los años 80 y utilizada en numerosos proyectos de telecomunicaciones en Europa. En LD, los cambios se consideran riesgos, pero si se manejan adecuadamente se pueden convertir en oportunidades que mejoren la productividad del cliente. Su principal característica es introducir un mecanismo para implementar dichos cambios.
5 www.controlchaos.com
6 www.crystalmethodologies.org
7 www.dsdm.org
8 www.adaptivesd.com
9 www.featuredrivendevelopment.com
10 www.poppendieck.com

## Slide 112: Contenido
Introducción.
Elementos de un Proceso Genérico.
Métodos IID.
El Proceso Unificado del OMG.
Procesos Ágiles.
  SCRUM.
  XP.
  EVO.
Normativas y Estándares.
Introducción a la mejora y evaluación de Procesos.

## Slide 113: eXtreme Programming
Desarrollada por Kent Beck hacia 1996
Es sin duda alguna el método ágil más famoso y también el más trasgresor y polémico.
Es el más popular entre los MAs: 38% del mercado.

## Slide 114: Riesgos: El Problema Básico
Los principales riesgos de los proyectos son:
  La agenda se extiende
  Proyecto cancelado
  El costo de mantenimiento es altísimo
  El sistema no puede ser usado debido a la tasa de defectos
  El sistema no resuelve los problemas del negocio
  Cambios en el negocio
  El software tiene interesantes funcionalidades, divertidas de programar, pero nadie las pidió
  El equipo de desarrollo cambió
Ciclos cortos: Los ciclos de desarrollo deben ser de pocos meses
Iteraciones de 1 a 4 semanas.
Dentro de la iteración se deben planificar tareas de 1 a 3 días
Implementar primero los requisitos de mayor prioridad
Solución de XP

## Slide 115: Riesgos: El Problema Básico
Los principales riesgos de los proyectos son:
  La agenda se extiende
  Proyecto cancelado
  El costo de mantenimiento es altísimo
  El sistema no puede ser usado debido a la tasa de defectos
  El sistema no resuelve los problemas del negocio
  Cambios en el negocio
  El software tiene interesantes funcionalidades, divertidas de programar, pero nadie las pidió
  El equipo de desarrollo cambió
El cliente debe escoger aquella entrega más corta, que le brinde mayor valor para el negocio
Solución de XP

## Slide 116: Riesgos: El Problema Básico
Los principales riesgos de los proyectos son:
  La agenda se extiende
  Proyecto cancelado
  El costo de mantenimiento es altísimo
  El sistema no puede ser usado debido a la tasa de defectos
  El sistema no resuelve los problemas del negocio
  Cambios en el negocio
  El software tiene interesantes funcionalidades, divertidas de programar, pero nadie las pidió
  El equipo de desarrollo cambia
Crear y mantener un conjunto de pruebas que se ejecutan varias veces al día, tras cada cambio para asegurar la calidad de la línea base
Solución de XP

## Slide 117: Riesgos: El Problema Básico
Los principales riesgos de los proyectos son:
  La agenda se extiende
  Proyecto cancelado
  El costo de mantenimiento es altísimo
  El sistema no puede ser usado debido a la tasa de defectos
  El sistema no resuelve los problemas del negocio
  Cambios en el negocio
  El software tiene interesantes funcionalidades, divertidas de programar, pero nadie las pidió
  El equipo de desarrollo cambia
Probar desde la perspectiva del cliente (pruebas de requisitos) y del programador (pruebas de funciones)
Solución de XP

## Slide 118: Riesgos: El Problema Básico
Los principales riesgos de los proyectos son:
  La agenda se extiende
  Proyecto cancelado
  El costo de mantenimiento es altísimo
  El sistema no puede ser usado debido a la tasa de defectos
  El sistema no resuelve los problemas del negocio
  Cambios en el negocio
  El software tiene interesantes funcionalidades, divertidas de programar, pero nadie las pidió
  El equipo de desarrollo cambia
El cliente es una parte integral del equipo, la especificación se refina continuamente
Solución de XP

## Slide 119: Riesgos: El Problema Básico
Los principales riesgos de los proyectos son:
  La agenda se extiende
  Proyecto cancelado
  El costo de mantenimiento es altísimo
  El sistema no puede ser usado debido a la tasa de defectos
  El sistema no resuelve los problemas del negocio
  Cambios en el negocio
  El software tiene interesantes funcionalidades, divertidas de programar, pero nadie las pidió
  El equipo de desarrollo cambia
Los ciclos de desarrollo son cortos en XP , de esa forma hay menos cambios en una entrega.
Durante la construcción de la entrega el cliente puede sustituir funcionalidades
Solución de XP

## Slide 120: Riesgos: El Problema Básico
Los principales riesgos de los proyectos son:
  La agenda se extiende
  Proyecto cancelado
  El costo de mantenimiento es altísimo
  El sistema no puede ser usado debido a la tasa de defectos
  El sistema no resuelve los problemas del negocio
  Cambios en el negocio
  El software tiene interesantes funcionalidades, divertidas de programar, pero nadie las pidió
  El equipo de desarrollo cambia
Solo se trabaja en las tareas de mayor prioridad
Solución de XP

## Slide 121: Riesgos: El Problema Básico
Los principales riesgos de los proyectos son:
  La agenda se extiende
  Proyecto cancelado
  El costo de mantenimiento es altísimo
  El sistema no puede ser usado debido a la tasa de defectos
  El sistema no resuelve los problemas del negocio
  Cambios en el negocio
  El software tiene interesantes funcionalidades, divertidas de programar, pero nadie las pidió
  El equipo de desarrollo cambia
Responsabilizar al programador de estimar y completar su propio trabajo
Medir el tiempo real, para de esa forma mejorar sus estimaciones
Incrementar el contacto del equipo
Los nuevos miembros toman gradualmente mas responsabilidades, siendo asistidos por el resto del equipo
Solución de XP
Notes: Cuarto Mañana 20-10

## Slide 122: Una etapa de desarrollo XP
Todos los días el programador comienza por una tarea claramente conectada a un requisito del cliente, realiza las pruebas, implementa, diseña e integra.
Se realiza en cada etapa un poco de cada una de las actividades del desarrollo del software
Además en XP durante el día:
  Pares de programadores trabajan juntos.
  EL desarrollo está guiado por las pruebas. Se crea la prueba primero, luego se codifica. No se continúa hasta que todos los casos de prueba funcionen.
  Los pares no solo hacen ejecutar los casos de prueba, también diseñan. En el momento que sea necesario analizan, diseñan, prueban e implementan el sistema.
  Al desarrollo lo sigue la integración y las pruebas de integración.
¿Cuándo usar XP? Cuando los requisitos son vagos y cambiantes

## Slide 123: Un día en un desarrollo XP
Desarrollar
Las Pruebas
Diseñar
Implementar
Requisito
de Usuario
Correr las
Pruebas
Integrar
Buscar un par
Pruebas
Regresión
Notes: Quinto Mañana 20-10

## Slide 124: El Coste del Cambio
Según los libros tradicionales de Ingeniería de Software:
XP retrasa lo más posible las grandes decisiones
  Para ahorrar en el coste de tomar la decisión
Se debe implementar lo que sea necesario, sin anticiparse al mañana.
Prácticas que facilitan este enfoque:
    Diseño simple, sin agregar elementos extras (aunque se crea que se usarán en el futuro)
    Automatización de las pruebas
    Mucha practica en modificar el diseño
costo
tiempo
FIGURA 1
costo
FIGURA 2
tiempo
Según XP el coste del cambio, no crece con el tiempo:

## Slide 125: User Stories (Historias)
Son el corazón de la planificación en XP
Se usan tarjetas para manipularlas
Su propósito es análogo al de los casos de uso
Representan las cosas que el sistema debe hacer
No son casos de uso, pero describen escenarios
Escritas por el cliente, en su propia terminología sin palabrería técnica.
Cuando llega el momento de implementarlas, los desarrolladores se dirigen al cliente y obtienen una descripción detallada de los requisitos “cara a cara”.
Son la base para las pruebas funcionales (de aceptación)

## Slide 126: Cuatro Valores
Los 4 valores de XP nos dicen cómo debemos sentir el desarrollo de software.
Las prácticas para alcanzar ese sentimiento son distintas según el lugar, el momento y la persona
Los cuatro valores en los que se basa XP son:
  Comunicación
  Simplicidad
  Feedback ( Retroalimentación)
  Coraje

## Slide 127: Cuatro Valores
Comunicación:
  XP hace casi imposible la falta de comunicación.
  Para esto utiliza las siguientes practicas:
    Pruebas unitarias
    Programación por pares
    Estimación de las tareas
  Estas tres prácticas llevan a que el programador, el cliente y los gerentes se comuniquen.
  Define el rol de COACH, cuyo trabajo es notar cuando las personas no se comunican y hacer que la comunicación funcione
Simplicidad:
  XP propone el principio de hacer la cosa más simple que pueda funcionar y cambiarlo mañana si es necesario.
  Es mejor hacer algo simple hoy, que hacerlo más complicado hoy y probablemente nunca usarlo.

## Slide 128: Cuatro Valores
Feedback (Retroalimentación) :
  Del cliente, del equipo y de los usuarios finales
  pruebas unitarias y pruebas funcionales: feedback continuo del estado del sistema
  El cliente escribe “stories”, los programadores inmediatamente las estiman, los clientes reciben retroalimentación sobre la calidad de sus “stories”
  El “tracker” mide la completitud de las tareas paras darle al equipo la retroalimentación sobre cuando deben terminarlo
  El cliente revisa la agenda cada 2 o 3 semanas para que el sistema sea puesto en producción lo mas pronto posible.
  Poner las “stories” de mas valor lo antes posible en producción, de esa forma el programador obtienen feedback sobre la calidad de sus decisiones y del proceso de desarrollo usado.

## Slide 129: Cuatro Valores
Coraje:
  El coraje (valor) existe en el contexto de los otros 3 valores.
  Se requiere coraje para confiar en que la retroalimentación durante el camino es mejor que tratar de adivinar todo con anticipación.
  Se requiere valor para comunicarse con los demás cuando eso podría exponer la propia ignorancia.
  Se requiere valor para mantener el sistema simple, dejando las decisiones de mañana.
  XP es extremadamente sensible a que los miembros del equipo se preocupen por el otro y por el proyecto.

## Slide 130: Principios Básicos de XP
Enseñar a aprender
Inversión inicial pequeña
Aceptar responsabilidad: si el equipo llega a la conclusión de que una cierta tarea debe hacerse, alguien debe elegir hacerla.
Adopción local:
  Adoptar XP significa que uno decida como desarrollar
  XP nos dice las cosas que funcionan bien y las consecuencias de desviarse.
Viajar ligero:
  Los artefactos de XP son pocos, simples y valiosos.
  Los equipos de XP son nómadas intelectuales, no llevan mucho equipaje ya que quieren ir rápido.
  Solo hay que llevar lo que tiene valor para el cliente: código y pruebas
Mediciones honestas

## Slide 131: Las 12 prácticas
The planning game
Pequeñas entregas
Metáfora
Diseño simple
Testing
Refactoring
Programación por pares
Propiedad colectiva
Integración continua
40 horas semanales
Cliente en el lugar
Estándares de codificación
Ninguna de las practicas establece algo por si mismas ( con la excepción del testing).
Requieren de otras practicas para poder balancearse

## Slide 132: The Planning Game
Objetivo: Determinar rápidamente el alcance para la próxima entrega combinando las prioridades del negocio y las estimaciones de los técnicos.
Cuando la realidad sobrepasa el plan, modificar el plan.
Los clientes deciden sobre: Alcance, Prioridad, Composición y fechas de las entregas
Los técnicos deciden sobre:
  Estimaciones: Cuanto lleva implementar este requisito?
  Consecuencias: Hay decisiones estratégicas que solo pueden hacerse conociendo las consecuencias técnicas
  Proceso: Como se trabaja y como se organiza el trabajo
  Agenda detallada: Dentro de una entrega, que “story” hacer primero
Los clientes modifican ellos mismos el plan, en función de las estimaciones provistas por los programadores
El cliente esta con el equipo, para poder elegir cambios y mejorar las oportunidades rápidamente
Las 12 prácticas XP

## Slide 133: Pequeñas entregas
Poner un sistema simple rápidamente en producción y entregar versiones nuevas en ciclos cortos
Debe contener los requisitos de mayor valor para el negocio y tener sentido como un todo.
Es mejor planificar a un mes o dos
The planning game nos ayuda a trabajar en las “stories” de mas valor
El testing reduce la tasa de defectos
Se realiza un diseño simple, suficiente para esta entrega
Las 12 prácticas XP

## Slide 134: Metáfora
Guiar todos los desarrollos compartiendo una historia simple de como el sistema trabaja como un todo
Debe ayudar a todos a entender los elementos básicos y sus relaciones.
La metáfora en XP es la arquitectura.
Su objetivo es darle a todos una visión coherente sobre la cual trabajar.
Preguntándonos cuál es la metáfora, tendremos una arquitectura que es fácil de comunicar y construir
El cliente se siente cómodo hablando del sistema en términos de la metáfora
Las 12 prácticas XP

## Slide 135: Diseño Simple
El diseño del sistema debe ser tan simple como sea posible en un momento dado.
El mejor diseño, es aquel más simple que supera todos los casos de prueba.
Para XP simple significa (en orden de prioridad)
  EL sistema (código y casos de prueba) deben comunicar todo lo que se deba comunicar
  El sistema no debe contener código duplicado
  Debe tener la menor cantidad de clases
  Debe tener la menor cantidad de métodos
Esto es lo opuesto a “diseñar para el futuro”, en XP se hace lo que se necesita cuando se necesita
Tener una metáfora clara, para que los cambios de diseño futuros tiendan a un camino convergente
Programar con un compañero, para asegurase que se hizo un diseño simple
Las 12 prácticas XP

## Slide 136: Refactoring
Los programadores reestructuran el sistema sin cambiar su comportamiento para:
  encontrar duplicidades
  mejorar la comunicación
  simplificar
  agregar flexibilidad
Cuando implementan un requisito, los programadores se preguntan si hay una forma de cambiar el programa para cumplir el requisito de forma simple.
Una vez cumplido, y mientras se ejecutan las pruebas, se preguntan si pueden imaginar una forma mas simple para el programa. Esto es refactoring.
Algunas veces se hace más trabajo del estrictamente necesario para cumplir un requisito, pero se sientan las bases para que el próximo requisito pueda ser añadido con un esfuerzo razonable y el siguiente y el siguiente..
Las 12 prácticas XP

## Slide 137: Testing
Los programadores continuamente escriben pruebas de unidad, que deben ejecutarse sin defectos para poder continuar desarrollando.
Los clientes escriben pruebas para demostrar que los requisitos se han completado
Cualquier requisito del programa que no tiene prueba automatizada, no existe  XP no funciona
Las pruebas continúan viviendo junto con el programa, siempre que sean ejecutadas y mantenidas.
Las pruebas nos dice cuando terminar
Las 12 prácticas XP

## Slide 138: Programación por pares
Todo el código es producido con dos programadores en una máquina con 1 teclado y un ratón
  El que usa el teclado y el ratón: Piensa la mejor forma de implementar el método
  La otra persona piensa si el enfoque es adecuado, si hay mas casos de prueba, si hay otra forma de simplificar el problema para que el problema desaparezca
Los pares son dinámicos
Las 12 prácticas XP

## Slide 139: Propiedad / Responsabilidad Colectiva
Cualquiera puede cambiar cualquier código en cualquier momento
En XP todos toman la responsabilidad por el sistema completo
Se integra a intervalos cortos de tiempo, para que los conflictos aparezcan lo antes posible
Se escriben y ejecutan las pruebas para que los accidentes sean descubiertos
Programación por pares  menor probabilidad de cometer errores
Se adhiere a los estándares
Las 12 prácticas XP

## Slide 140: Integración continua
Integrar cada vez que una tarea se completa
El código se integra y prueba cada pocas horas, al menos una vez por día de desarrollo.
Una manera simple de hacer esto es tener una máquina dedicada a la integración. Cuando está libre, un par carga la ultima entrega, carga sus cambios, resuelve las posibles colisiones y ejecuta los test hasta que pasen el 100%
Si no se superan los test, debemos volver atrás
Si no se integra rápidamente, la posibilidad de conflictos crece y el coste de la integración crece desmesuradamente
Es importante tener herramientas que ayuden en el ciclo de integrar/ construir /testear
Las 12 prácticas XP

## Slide 141: 40 Horas Semanales
La regla es no trabajar mas de 40 horas a la semana.
Nunca trabajar extra dos semanas seguidas
Las 12 prácticas XP

## Slide 142: Cliente en el Lugar
Un cliente real debe estar en el lugar de desarrollo, disponible para contestar preguntas, resolver disputas y prioridades de pequeña escala.
Debe ser alguien que vaya a usar el sistema cuando este en producción.
La principal objeción a esta regla es que los usuarios reales son muy valiosos como para “dárselos” al equipo.
Añade valor al proyecto escribiendo pruebas de funcionalidad
Añade valor al proyecto priorizando a pequeña escala y decidiendo sobre el alcance
Las 12 prácticas XP

## Slide 143: Estándares de Codificación
Escribir el código siguiendo reglas enfatiza la comunicación a través del código
El estándar debe pedir la menor cantidad de trabajo posible
Si todos los programadores pueden cambiar código, cambiando de pares y haciendo refactoring del código de otro, se debe tener estandarizada la forma de escribir código
Las 12 prácticas XP

## Slide 144: xP@SCRUM
Se trata de usar SCRUM como complemento de Gestión para las prácticas de ingeniería de XP
La principal ventaja es que permite escalar XP para proyectos grandes con varios equipos de desarrollo
Notes: Cuarto Tarde 27-10

## Slide 145: Contenido
Introducción.
Elementos de un Proceso Genérico.
Métodos IID.
El Proceso Unificado del OMG.
Procesos Ágiles.
  SCRUM.
  XP.
  EVO.
Normativas y Estándares.
Introducción a la mejora y evaluación de Procesos.

## Slide 146: Evo
Evo, creado por Tom Gilb, es el método iterativo ágil más antiguo. Se le llama también Evolutionary Delivery, Evolutionary Management, Requirements Driven Project Management y Competitive Engineering.

## Slide 147: Ciclo Evo

## Slide 148: Principios de Evo
Se entregarán temprano y con frecuencia resultados reales, de valor para los participantes reales.
El siguiente paso de entrega de Evo será el que proporcione el mayor valor para el participante en ese momento.
Los pasos de Evo entregan los requisitos especificados de manera evolutiva.
No podemos saber cuáles son los requisitos por anticipado, pero podemos descubrirlos más rápidamente intentando proporcionar valor real a participantes reales.
Evo es ingeniería de sistemas holística (todos los aspectos necesarios del sistema deben ser completos y correctos) y con entrega a un entorno de participantes reales (no es sólo sobre programación; es sobre satisfacción del cliente).

## Slide 149: Principios de Evo
Los proyectos de Evo requieren una arquitectura abierta, porque habremos de cambiar las ideas del proyecto tan a menudo como se necesite hacerlo, para entregar realmente valor a nuestros participantes.
El equipo de proyecto de Evo concentrará su energía como equipo hacia el éxito del paso actual. En este paso tendrán éxito o fracasarán todos juntos. No gastarán energías en pasos futuros hasta que hayan dominado los pasos actuales satisfactoriamente.
Evo tiene que ver con aprendizaje tan rápido como se pueda a partir de la experiencia: qué es lo que verdaderamente funciona, qué es lo que realmente entrega valor. Evo es una disciplina que nos hace confrontar nuestros problemas tempranamente, pero que nos permite progresar rápido cuando probadamente lo hemos hecho bien.
Evo conduce a una entrega temprana, a tiempo, tanto porque se lo ha priorizado así desde el inicio, y porque aprendemos desde el principio a hacer las cosas bien.
Evo fomenta la prueba de nuevos procesos de trabajo y el abandono temprano de los que funcionan mal.

## Slide 150: Elementos de Evo
Metas, Valores y Costes
  Cuánto y cuántos recursos. Las Metas y Valores de los Participantes se llaman también, según la cultura, objetivos, metas estratégicas, requerimientos, propósitos, fines, ambiciones, cualidades e intenciones.
Soluciones
  Banco de ideas sobre la forma de alcanzar Metas y Valores dentro del rango de los Costes.
Estimación de Impacto
  Mapear las Soluciones a Metas y Costes para averiguar si se tienen ideas adecuadas para lograr las Metas dentro de los Costos.
Plan Evolutivo
  Inicialmente una idea general de la secuencia a desarrollar y evolucionar hacia las Metas. Los detalles necesarios evolucionan junto con el resto del plan a medida que se desarrolla el producto/servicio.
Funciones
  Describen qué hace el sistema. Son extremadamente secundarias, más de lo que se piensa, y deben mantenerse al mínimo.

## Slide 151: Principios de la Entrega Evolutiva del Proyecto
Aprendizaje:
  La Entrega Evolutiva es un ciclo de aprendizaje. Se aprende de la realidad y la experiencia; se aprende lo que funciona y lo que no.
Temprano:
  Aprender lo suficiente para cambiar lo que necesita cambiarse antes que sea tarde.
Pequeño:
  Pequeños pasos acarrean pequeños riesgos. Manteniendo el ciclo de entrega breve, es poco lo que se pierde cuando algo va mal.
Más simple:
  Lo complejo se hace más simple y más fácil de manejar cuando se lo descompone en pequeñas partes.

## Slide 152: Contenido
Introducción.
Elementos de un Proceso Genérico.
Métodos IID.
El Proceso Unificado del OMG.
Procesos Ágiles.
  SCRUM.
  XP.
  EVO.
Normativas y Estándares.
Introducción a la mejora y evaluación de Procesos.
Notes: Cuarto Mañana 27-10

## Slide 153: ISO 12207
Propósito
Establecer un marco común para el ciclo de vida del software para
  adquirir, suministrar, desarrollar, operar y mantener software
  gestionar, controlar y mejorar el marco
  como base para el comercio internacional de software
Una arquitectura de alto nivel para el ciclo de vida
  Modularidad
    Cohesión: un proceso por función principal
    Acoplamiento: interfaces mínimas
  Responsabilidad
    Un proceso bajo la responsabilidad de una parte (de un acuerdo – relación cliente-proveedor -)

## Slide 154: ISO 12207 – árbol de procesos
LIFE CYCLE
TAILORING
CONFIGURATION MANAGEMENT
DOCUMENTATION
QUALITY ASSURANCE
VERIFICATION
VALIDATION
JOINT REVIEW
AUDIT
PROBLEM RESOLUTION
PRIMARY
DEVELOPMENT
OPERATION
MAINTENANCE
ACQUISITION
SUPPLY
ORGANIZATIONAL
MANAGEMENT
INFRASTRUCTURE
IMPROVEMENT
TRAINING
SUPPORTING
Principales funciones y partes
Soportan otras funciones, con un propósito
Gestión de la organización y mejora
Para formalizar el ajuste del estándar

## Slide 155: Estructura de un proceso
Proceso compuesto por actividades
Una actividad compuesta por tareas
TASK
INPUTS
OUTPUTS
ACTIVITY 1
TASK 1
TASK 1
TASK X
• • •
PROCESS
ACTIVITY n
• • •
Naturaleza de una tarea:
Una acción con entradas y salidas
Indica qué hacer, no cómo

## Slide 156: Características del estándar
Implementa principios de TQM
  Cada parte/participante tiene responsabilidad apropiada
  Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) incorporado en los procesos
    Plan: Tareas, WBS, calendario, responsabilidad, etc.
    Do: Ejecución de los planes
    Check: Evaluaciones internas al proceso
      Suplementado con evaluaciones inter-procesos y de mejora
    Act: Vuelta atrás para solución de problemas
Establece un nexo con Ingeniería de Sistemas
  Software tratado como parte de un sistema
    Ingeniería de Sistemas fundamento de Ingeniería de Software
  Se proporciona el contexto necesario del sistema
    Actividades de software ubicadas en ese contexto
    Software extraído e integrado al sistema
  Ingeniería de Software participa en Ingeniería del Sistema

## Slide 157: Conceptos básicos
Organización y Parte
  Organización: un grupo independiente de personas
  Parte: Quien participa en un acuerdo
  Partes pueden ser de la misma o de diferentes organizaciones
Tipos de acuerdos
  Desde un acuerdo informal a un contrato legal
Proyecto
  Un proyecto puede existir en la fase de pre-acuerdo, post-acuerdo, o una combinación de ambos
  Un proyecto puede abarcar una parte o todo el ciclo de vida

## Slide 158: Conceptos básicos (cont.)
Se adapta a cambios en la tecnología
  Independiente de
    métodos de gestión/ingeniería
    Lenguajes de programación
    Ambientes de ingeniería de software
    Modelos de ciclo de vida
      Cascada, incremental, evolutivo, reingeniería, utilizable con prototipado
No es un estándar para productos
  Requiere que las salidas específicas sean documentadas
  No prescribe formatos, contenidos explícitos ni medios
  Compatible con estándar de productos de la organización
No es un estándar de métricas
  Muchas tareas requieren métricas e indicadores
  El estándar no prescribe ninguno
  Contiene referencias a ISO 9126 como guía

## Slide 159: Evaluación es una función elemental
EVALUATION
PURPOSE
FORUM/MOTIVE
Check, Review, Audit, Verify, Validate, Assure, Inspect, Monitor, Control, Improve, ...
Diverse, Different, Formal, Informal, Peer, Independent, Defensive, Critique
CRITERIA
At various levels: Requirements, Derived reqmts., Ad hoc conditions,
ENTITY
Process, Activity, Task, Inputs, Outputs, Data, Product, Plan, Contract, Report, ...
RESULTS; REPORTS
PROCESS 2
INTERNAL
EVALUATION
PROCESS 1
INTERNAL
EVALUATION
BETWEEN
PROCESSES
1
&
2
E
V
A
L
U
A
T
E
J
O
I
N
T
L
Y
1
E
V
A
L
U
A
T
E
S
2

## Slide 160: Contenido
Introducción.
Elementos de un Proceso Genérico.
Métodos IID.
El Proceso Unificado del OMG.
Procesos Ágiles.
  SCRUM.
  XP.
  EVO.
Normativas y Estándares.
Introducción a la mejora y evaluación de Procesos.

## Slide 161: Mejora del Proceso Software
¿Por qué debemos mejorar?
  Beneficios claros
  Necesidad impuesta externamente
  Convencimiento interno
  .....
Independientemente de la razón, el primer paso debe ser una evaluación del proceso software
  Existen técnicas estándar de análisis
    CBA-IPI del Software Engineering Institute (SEI)
    CMMI SCAMPI
El siguiente paso es elegir un modelo para llevar a cabo la mejora
  Capability Maturity Model (CMM)
  ISO/IEC 15504
  CMMI
Notes: Introducción
  Sistemas Distribuidos Heterogéneos
  CORBA
  El OMG
  El Modelo de Referencia OMA
Conceptos y Terminología
Características de CORBA
  IDL
  Correspondencias a lenguajes
  Invocación de operaciones
  Adaptadores de objetos
  El Protocolo Inter-ORB
Fases para desarrollar una aplicación CORBA

## Slide 162: Mejora del Proceso Software
¿Qué es un modelo de mejora software?
Existen dos paradigmas básicos para llevar a cabo una mejora de los procesos software
  Analítico
    Se basan en establecer medidas cuantitativas que evidencien en que puntos son necesarios los cambios y en que forma estos cambios han sido fructíferos
  Experimental o basado en bancos de pruebas
    Se basan en identificar una organización con un alto grado de excelencia en un campo determinado y documentar sus prácticas
      Trabajos llevados a cabo en el SEI
    Se asume que si una organización con un menor grado de excelencia adopta las prácticas de la empresa modelo, ésta también alcanzara un mayor grado de excelencia
      Capability Maturity Model (CMM), ISO/IEC 15504, CMMI

## Slide 163: Mejora del Proceso Software
El elemento fundamental del segundo tipo de procesos de mejora es el modelo de buenas prácticas
  Este modelo codifica lo que se entiende por mejores prácticas en el campo de la Ingeniería del Software desde un punto de vista empírico
  Se basa en un análisis de los procesos de las organizaciones que han mostrado mejores prácticas en cada uno de los aspectos fundamentales de la Ingeniería del Software
  Comparando los procesos de una determinada empresa con este modelo se puede identificar que aspectos deben ser mejorados y de que forma llevar a cabo esta mejora
Esta comparación es lo que normalmente se denomina Proceso de Evaluación y es el primer paso en cualquier proceso de mejora.

## Slide 164: Modelos de Proceso y de su Capacidad
CMM (Capability Maturity Model)
  Tiene sus orígenes en el SEI a petición del DoD de EEUU
    Normas de selección para selección de proveedores software
  En la actualidad ha sido utilizado en varias empresas importantes con una alta efectividad
    Motorola, Boeing, Hughes Aircraft
  El método proporciona una guía de cómo llevar a cabo la mejora del proceso software a dos niveles
    PSP (Personal Software Process). Orientado a definir la práctica de los ingenieros de forma individual
    TSP (Team Software Process). Orientado a definir la colaboración de grupos de Trabajo
ISO 12207 – Modelos de Ciclos de Vida del Software
  Actividades que debe incluir
SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination) – ISO 15504
CMM I

## Slide 165: Efectividad de un proceso
La efectividad en la ejecución de un proceso es una medida de los resultados reales conseguidos como efecto de su realización
El efectividad puede (suele) ser distinto cada vez que se realiza el proceso
Deseamos controlar y predecir la efectividad en la ejecución de un proceso

## Slide 166: Capacidad de un proceso
Es el rango de resultados esperado que puede ser obtenido cuando se realiza el proceso
Permite predecir el resultado de futuras ejecuciones
Proceso de baja capacidad
Proceso de alta capacidad
Probabilidad
Resultado
Probabilidad
Resultado
Resultado puede ser por ejemplo: Plazo o densidad de defectos

## Slide 167: Madurez de un proceso
El nivel al cual un proceso está explícitamente documentado, gestionado, medido, controlado y continuamente mejorado
Hipótesis de base:
  Proceso maduro tendrá alta capacidad

## Slide 168: CMM SW v1.1(Capability Maturity Model)
Nivel 1:
Inicial
Nivel 2:
Repetible
Nivel 3:
Definido
Nivel 4:
Gestionado
Nivel 5:
Optimizante
Gestión del Cambio
Gestión Cuantitativa
Gestión de Ingeniería
Gestión del Proyecto
Disciplina del Proceso
Definición del Proceso
Control del proceso
Mejora continua del proceso

## Slide 169: Nivel 1 - Inicial
Efectividad basada en la competencia del personal
  frecuentemente la organización vive apagando incendios
  aparecen héroes
  dificultad para encarar mejoras a largo plazo
  la organización actúa esencialmente por reacción
Impredecible (para bien y para mal)
Caracterizado por problemas que son esencialmente de gestión, no técnicos
Entradas
Salidas
Entran los requisitos y otras entradas y salen los productos

## Slide 170: Nivel 2 - Repetible
La organización
  estableció la gestión efectiva de los proyectos de software
  el proceso de gestión del software está documentado
  usa políticas organizacionales para guiar a los proyectos en establecer los procesos de gestión
  repite prácticas exitosas desarrolladas en proyectos previos
Entradas
Salidas
Hitos definidos que brindan visibilidad sobre lo que ocurre
Reqs.
Diseño
Codif.
Prueba

## Slide 171: Areas Clave de Proceso
conjunto de actividades relacionadas
  tales que cuando se llevan a cabo, se logran un conjunto de objetivos
  Estos objetivos son considerados importantes para mejorar la capacidad del proceso
Cada Area Clave (Key Process Area) está presentada en el modelo de acuerdo a Características Comunes (Common Features), referidas a su institucionalización:
  compromiso en realizar
  capacidad de realizar
  actividades realizadas
  medición y análisis
  verificación de implementación

## Slide 172: Estructura del modelo CMM
Niveles de Madurez
Capacidad del proceso
indican
Areas Clave del Proceso
contiene
Objetivos
logra
Características Comunes
organizada por
Implementación o
Institucionalización
refiere a
Prácticas Clave
Infraestructura o actividades
describe

## Slide 173: Areas Clave del nivel 2
Gestión de Requisitos
  establecer y mantener un acuerdo con el cliente respecto a los requisitos para el software
Planificación de Proyecto de Software
  establecer planes razonables para la construcción del software y para gestionar el proyecto de software
Seguimiento y Supervisión de proyectos de Sw
  ofrecer adecuada visibilidad
Gestión de Subcontratos de Sw
  elegir subcontratistas de software calificados y gestionarlos de forma adecuada
Control de la calidad del Sw
  proporcionar a la dirección una visibilidad apropiada sobre el proceso utilizado por el proyecto y los productos construidos
Gestión de la Configuración del Sw
  establecer y mantener la integridad de los productos del proyecto de software a lo largo de su ciclo de vida; es una parte integral de la mayoría de los procesos de ingeniería y de gestión

## Slide 174: Nivel 3 - Definido
La organización
  sobre el fundamento de la gestión del proyecto de software del nivel 2
  controla el proceso en base a su definición, documentación, comprensión, entrenamiento y medición
  construye procesos que promueve a los individuos a realizar el trabajo
Entradas
Salidas
Gestionado de acuerdo a un proceso definido para la organización, que se ajusta para cada proyecto

## Slide 175: Areas Clave del nivel 3
Foco en el proceso de la organización
Definición del proceso de la organización
Plan de entrenamiento
Gestión integrada del software
  utilizar el proceso definido adecuado para cada proyecto y gestionarlo en base a este
Ingeniería del producto de software
  las tareas están definidas, integradas y se cumplen de forma consistente, y los productos intermedios se mantienen consistentes
Coordinación entre grupos
  con otras áreas del proyecto (sistema)
Revisión por pares
  detección temprana de defectos

## Slide 176: Nivel 4 - Gestionado
La organización
  aplica los principios de la gestión estadística de procesos para controlar el proceso del software
  la dirección tiene bases objetivas para tomar decisiones,
  puede predecir el efectividad en un entorno cuantificado realista
  usa los datos como base para decisiones, objetivos y mejoras
Entradas
Salidas
Productos y Proceso Gestionados cuantitativamente
Reacción frente a las mediciones fuera de rango de control

## Slide 177: Areas Clave del nivel 4
Gestión de la calidad del software
  definir objetivos de calidad, establecer planes para alcanzar los objetivos, control y ajuste de los planes, productos y actividades
Gestión cuantitativa del proceso
  histogramas, listas de comprobación, gráficas

## Slide 178: Nivel 5 - Optimizante
La organización
  identifica y elimina causas de efectividad pobre
  mejora continua del proceso en base a gestión del cambio del proceso y de la tecnología
Entradas
Salidas
Cambio controlado se institucionaliza
Foco en la mejora del proceso y tecnología

## Slide 179: Areas Clave del nivel 5
Gestión del cambio del proceso
Gestión del cambio de la tecnología
Prevención de defectos

## Slide 180: Areas Clave del Proceso
Nivel CMM Área Clave del Proceso
Inicial Ninguna
Repetible Gestión de requisitos (RM)
Planificación de Proyecto de Software (SPP)
Seguimiento y Supervisión de proyectos de Sw (SPTO)
Gestión de Subcontratos de Sw (SSM)
Control de la calidad del Sw (SQA)
Gestión de la Configuración del Sw (SCM)
Definido Foco en el proceso de la organización (OPF)
Definición de los procesos de la organización (OPD)
Programa de entrenamiento (TP)
Gestión de Sw integrada (ISM)
Ingeniería de Productos de Sw (SPE)
Coordinación entre grupos (IC)
Revisiones entre pares (PR)

## Slide 181: Areas Clave del Proceso (2)
Nivel CMM Área Clave del Proceso
Gestionado Gestión cuantitativa del proceso (QPM)
Gestión de la calidad del software (SQM)
Optimizante Prevención de defectos (DP)
Gestión del cambio tecnológico (TCM)
Gestión del cambio del proceso (PCM)

## Slide 182: Areas Clave de Proceso
Conjunto de actividades relacionadas
  tales que cuando se llevan a cabo, se logran un conjunto de objetivos
  Estos objetivos son considerados importantes para mejorar la capacidad del proceso
Para cada Área Clave (Key Process Area) está presentada en el modelo de acuerdo a Características Comunes (Common Features), referidas a su institucionalización:
  compromiso en realizar
  capacidad de realizar
  actividades realizadas
  medición y análisis
  verificación de implementación

## Slide 183: El Modelo ISO/IEC 15504
En Junio 1991, la cuarta reunión plenaria de ISO/IEC JTC1/SC7 aprobó un periodo de estudio para investigar las necesidades y requisitos para un estándar de mejora de procesos software
Los resultados fueron los siguientes:
  Hay un consenso internacional sobre la necesidad y requisitos de este estándar
  Se decidió financiar un proyecto coordinado (Europa, USA y Asia-Pacífico) para crear el estándar (SPICE Software Process Improvement and Capability dEtermination)
  El estándar ha sido evaluado a través de más de 100 casos de prueba, a partir de los cuales ha sido modificado
Notes: Introducción
  Sistemas Distribuidos Heterogéneos
  CORBA
  El OMG
  El Modelo de Referencia OMA
Conceptos y Terminología
Características de CORBA
  IDL
  Correspondencias a lenguajes
  Invocación de operaciones
  Adaptadores de objetos
  El Protocolo Inter-ORB
Fases para desarrollar una aplicación CORBA

## Slide 184: El Modelo ISO/IEC 15504
Propósito
Estándar de evaluación de procesos de software para:
  mejora continua
  evaluación de la capacidad
  como base para el comercio internacional de software
Alcance
Ejecutar, planificar, gestionar, controlar y mejorar los procesos de:
  adquisición
  suministro
  desarrollo
  operación
  soporte

## Slide 185: El Modelo ISO/IEC 15504
La arquitectura del estándar ISO/IEC 15504 es una arquitectura en dos dimensiones en lugar de la arquitectura por niveles del CMM
  La primera dimensión es la del proceso sobre el que se realiza la mejora y se divide en cinco categorías (muy similar al ISO 12207)
  La segunda dimensión nos proporciona la escala que se utiliza para realizar la evaluación del proceso. La misma escala de capacidades es utilizada a través de todos los procesos.
Notes: Introducción
  Sistemas Distribuidos Heterogéneos
  CORBA
  El OMG
  El Modelo de Referencia OMA
Conceptos y Terminología
Características de CORBA
  IDL
  Correspondencias a lenguajes
  Invocación de operaciones
  Adaptadores de objetos
  El Protocolo Inter-ORB
Fases para desarrollar una aplicación CORBA

## Slide 186: El Modelo ISO/IEC 15504
Notes: Introducción
  Sistemas Distribuidos Heterogéneos
  CORBA
  El OMG
  El Modelo de Referencia OMA
Conceptos y Terminología
Características de CORBA
  IDL
  Correspondencias a lenguajes
  Invocación de operaciones
  Adaptadores de objetos
  El Protocolo Inter-ORB
Fases para desarrollar una aplicación CORBA

## Slide 187: El Modelo ISO/IEC 15504
Los cinco niveles de capacidad para cada proceso son los siguientes:
  Proceso incompleto
  El proceso se lleva a cabo
  Proceso controlado
  Proceso establecido
  Proceso predecible
  Proceso de optimización
Son niveles similares a los del CMM, pero se definen para todos los procesos de forma común
En el CMM cada proceso es atacado a en un nivel distinto de una determinada forma
Notes: Introducción
  Sistemas Distribuidos Heterogéneos
  CORBA
  El OMG
  El Modelo de Referencia OMA
Conceptos y Terminología
Características de CORBA
  IDL
  Correspondencias a lenguajes
  Invocación de operaciones
  Adaptadores de objetos
  El Protocolo Inter-ORB
Fases para desarrollar una aplicación CORBA

## Slide 188: Estructura de ISO 15504
Parte 1
Conceptos y guía introductoria
Parte 7
Guía para usar en
un proceso de mejora
Parte 9
Vocabulario
Parte 8
Guía para usar en
la determinación de la
capacidad de un proveedor
Evaluación de Procesos
Parte 4
Guía para realizar
evaluaciones
Parte 5
Un modelo de evaluación
y una guía de indicadores
Parte 6
Guía sobre la competencia
de los evaluaciones
Parte 3
Realizar una
evaluación
Parte 2
Un modelo de referencia
de procesos y de
capacidad de los procesos

## Slide 189: Dimensión de procesos: categorías
Procesos Primarios
Cliente-
Proveedor (CUS)
Ingeniería (ENG)
Procesos de Soporte
Soporte (SUP)
Procesos Organizativos
Gestión (MAN)
Organización (ORG)

## Slide 190: Dimensión de procesos: procesos
Procesos Primarios
Procesos de Soporte
Procesos Organizativos
CUS.1 Adquisición
-Preparar adquisicón
-selecc proveedor
-confrolar proveedor
-aceptación del cliente
CUS.2 Suministro
CUS.4 Operación
Uso operacional
Soporte al cliente
CUS.3 Obtención de requisitos
ENG.1 Desarrollo
-An.Reqs. y diseño SIS -Construir SW -Integrar y
-An. Reqs. SW -Integrar SW probar SIS
-Diseño SW -Probar SW
ENG.2 Mantenimiento SIS y SW
MAN.1 Gestión
MAN.2 Gestión de proyecto
MAN.3 Gestión de la Calidad
MAN.3 Gestión de Riesgos
ORG.1 Alineamiento con la organización
ORG.2 Mejora
-establecer procesos - evaluarlos -mejorarlos
ORG.3 Gestión de recursos humanos
ORG.5 Infraestructura
ORG.5 Medición
ORG.6 Reuso
SUP.1 Documentación
SUP.2 Gestión de la Configuración
SUP.3 Aseguramiento de la Calidad
SUP.4 Verificación
SUP.5 Validación
SUP.6 Revisión Conjunta
SUP.7 Auditoría
SUP.8 Resolución de Problemas

## Slide 191: Procesos nuevos respecto a ISO 12207
Procesos Primarios
Procesos de Soporte
Procesos Organizativos
CUS.1 Adquisición
-Preparar adquisicón
-selecc proveedor
-confrolar proveedor
-aceptación del cliente
CUS.2 Suministro
CUS.4 Operación
Uso operacional
Soporte al cliente
CUS.3 Obtención de requisitos
ENG.1 Desarrollo
-An.Reqs. y diseño SIS -Construir SW -Integrar y
-An. Reqs. SW -Integrar SW probar SIS
-Diseño SW -Probar SW
ENG.2 Mantenimiento SIS y SW
MAN.1 Gestión
MAN.2 Gestión de proyecto
MAN.3 Gestión de la Calidad
MAN.3 Gestión de Riesgos
ORG.1 Alineamiento con la organización
ORG.2 Mejora
-establecer procesos - evaluarlos -mejorarlos
ORG.3 Gestión de recursos humanos
ORG.5 Infraestructura
ORG.5 Medición
ORG.6 Reuso
SUP.1 Documentación
SUP.2 Gestión de la Configuración
SUP.3 Aseguramiento de la Calidad
SUP.4 Verificación
SUP.5 Validación
SUP.6 Revisión Conjunta
SUP.7 Auditoría
SUP.8 Resolución de Problemas

## Slide 192: Procesos extendidos de ISO 12207
Procesos Primarios
Procesos de Soporte
Procesos Organizativos
CUS.1 Adquisición
-Preparar adquisicón
-selecc proveedor
-confrolar proveedor
-aceptación del cliente
CUS.2 Suministro
CUS.4 Operación
Uso operacional
Soporte al cliente
CUS.3 Obtención de requisitos
ENG.1 Desarrollo
-An.Reqs. y diseño SIS -Construir SW -Integrar y
-An. Reqs. SW -Integrar SW probar SIS
-Diseño SW -Probar SW
ENG.2 Mantenimiento SIS y SW
MAN.1 Gestión
MAN.2 Gestión de proyecto
MAN.3 Gestión de la Calidad
MAN.3 Gestión de Riesgos
ORG.1 Alineamiento con la organización
ORG.2 Mejora
-establecer procesos - evaluarlos -mejorarlos
ORG.3 Gestión de recursos humanos
ORG.5 Infraestructura
ORG.5 Medición
ORG.6 Reuso
SUP.1 Documentación
SUP.2 Gestión de la Configuración
SUP.3 Aseguramiento de la Calidad
SUP.4 Verificación
SUP.5 Validación
SUP.6 Revisión Conjunta
SUP.7 Auditoría
SUP.8 Resolución de Problemas

## Slide 193: Definición de procesos en el modelo de referencia
Cada proceso tiene un propósito
  enunciado en términos de los resultados de la ejecución del proceso
  existen notas que recuerdan la correspondencia entre el modelo de referencia e ISO 12207
Vamos a a ver el caso de la categoría de procesos de ingeniería (ENG)
Para cada proceso se definen una serie de subprocesos a desarrollar, con una descripción y unos productos de entrada y salida
Los subprocesos en el caso de los procesos de ingeniería son los que aparecen en las siguientes transparencias

## Slide 194: Definición de procesos en el modelo de referencia
CATEGORÍA DE PROCESOS DE INGENIERÍA (ENG)
ENG.1 Desarrollo de los requisitos y diseño del sistema
ENG.1.1. Identificar requisitos del sistema
ENG.1.2. Analizar requisitos del sistema
ENG.1.3. Describir la arquitectura del sistema
ENG.1.4. Asignación de requisitos
ENG.1.5. Determinar la estrategia de versiones
ENG.1.6. Comunicar requisitos del sistema
ENG.2 Desarrollo de requisitos software
ENG.2.1. Especificar los requisitos software
ENG.2.2. Determinar el impacto en el entorno operativo
ENG.2.3. Evaluar los requisitos con el cliente
ENG.2.4. Determinar la estrategia de versiones
ENG.2.5. Actualizar requisitos para la próxima iteración
ENG.2.6. Comunicar requisitos software

## Slide 195: Definición de procesos en el modelo de referencia
CATEGORÍA DE PROCESOS DE INGENIERÍA (ENG)
ENG.1 Desarrollo de los requisitos y diseño del sistema
ENG.1.1. Identificar requisitos del sistema
      Usar los requisitos del cliente como base para definir las funciones y capacidades requeridas del sistema y realizar un documento de especificación de requisitos del sistema.
ENG.1.2. Analizar requisitos del sistema
ENG.1.3. Describir la arquitectura del sistema
ENG.1.4. Asignación de requisitos
ENG.1.5. Determinar la estrategia de versiones
ENG.1.6. Comunicar requisitos del sistema

## Slide 196: Definición de procesos en el modelo de referencia
CATEGORÍA DE PROCESOS DE INGENIERÍA (ENG)
ENG.3 Desarrollo del diseño software
ENG.3.1. Desarrollo del diseño de la arq. del software
ENG.3.2. Diseño de interfaces a alto nivel
ENG.3.3. Desarrollo del diseño detallado
ENG.3.4. Establecer trazabilidad entre req. y diseño
ENG.4 Implementación del diseño software
ENG.4.1. Desarrollo de unidades software
ENG.4.2. Desarrollo de proc. de verif. de unidades
ENG.4.3. Verificar las unidades software

## Slide 197: Definición de procesos en el modelo de referencia
CATEGORÍA DE PROCESOS DE INGENIERÍA (ENG)
ENG.5 Integración y prueba del software
ENG.5.1. Det.la estrategia de pruebas de retroceso
ENG.5.2. Construir agrupaciones de unidades software
ENG.5.3. Desarrollar pruebas para agrupaciones
ENG.5.4. Probar agrupaciones software
ENG.5.5. Integrar unidades software
ENG.5.6. Desarrollar pruebas de software
ENG.5.7. Prueba del software integrado
ENG.6 Integración y prueba del sistema
ENG.6.1. Construir agrupaciones de elementos del sistema
ENG.6.2. Desarrollar pruebas para agrupaciones
ENG.6.3. Pruebas de agrupaciones del sistema
ENG.6.4. Desarrollar pruebas para el sistema
ENG.6.5. Prueba del sistema integrado

## Slide 198: Definición de procesos en el modelo de referencia
CATEGORÍA DE PROCESOS DE INGENIERÍA (ENG)
ENG.7 Mantenimiento del sistema y del software
ENG.7.1. Determinar los requisitos de mantenimiento
ENG.7.2. Analizar los problemas del usuario y mejoras
ENG.7.3. Planif. modificaciones para la próxima mejora
ENG.7.4. Implementación y prueba de modificaciones
ENG.7.5. Mejora del sistema del usuario
ENG.7.6. Reemplazamiento de sistemas obsoletos

## Slide 199: Definición de procesos en el modelo de referencia
Objetivo del proceso ENG 1.1
  El propósito de este proceso es establecer los requisitos (funcionales y no funcionales) del sistema y su arquitectura, identificando qué requisitos del sistema deberían ser asignados a qué elementos del sistema y a qué versiones. Este proceso debería ser llevado a cabo por un grupo de personas que representen los diversos componentes del sistema tales como usuarios, operadores, hardware, software, etc. Como un resultado de la implantación con éxito del proceso:
     Los requisitos del sistema se desarrollarán para que cumplan con las necesidades del cliente.
     Se propondrá un solución efectiva que identifique los elementos principales del sistema.
     Los requisitos definidos serán asignados a cada uno de esos elementos principales.
    Se desarrollará una estrategia de versiones que defina la prioridad de implementación de los requisitos del sistema.
     Los requisitos, la solución propuesta y sus relaciones se comunicarán a todas las partes afectadas.

## Slide 200: Definición de procesos en el modelo de referencia
Entradas
  Requisitos del cliente
  Requisitos de mantenimiento
  Evaluación de las necesidades de productos
  Peticiones del cliente
  Peticiones de cambio
  Análisis de mercado
Salidas
  Requisitos del sistema
  Arquitectura/diseño del sistema
  Registro de trazabilidad
  Estrategia de versiones

## Slide 201: Dimensión de la Capacidad
Los atributos de proceso están organizados en niveles de capacidad, permitiendo una puntuación única generada para el proceso
Estos niveles de capacidad representan incrementos en la capacidad del proceso, en una escala de 6 puntos desde:
  0 – Incompletos: el proceso no es capaz de conseguir sus objetivos
  a:
  5 – En optimización: el proceso es capaz de alcanzar sus objetivos y está continuamente mejorando
Esta escala define un camino para la mejora individual de cada proceso

## Slide 202: Niveles de capacidad
5 - en Optimización
    5.1 Cambio de los procesos
    5.2 Mejora continua
4 – Predecible
    4.1 Medición de los procesos
    4.2 Control de los procesos
3 – Establecido
    3.1 Definición de los procesos
    3.2 Recursos de los procesos
2 – Gestionado
    2.1 Gestión del proceso
    2.2 Gestión de los productos
1 – Realizado
    1.1 Ejecución del proceso
0 – Incompleto
5
4
3
2
1
0

## Slide 203: Nivel 0 - Incompleto
El proceso no está implantado, o no obtiene los resultados esperados
  No hay evidencia del logro de los resultados esperados
5
4
3
2
1
0

## Slide 204: Nivel 1 - Realizado
El proceso implantado consigue los resultados esperados
  1.1 Ejecución del proceso
    El proceso es comprendido
    Los productos son realizados correctamente
5
4
3
2
1
0
Atributo:

## Slide 205: Nivel 2 - Gestionado
El proceso se ejecuta de manera gestionada (planificado, controlado, verificado, ajustado)
  2.1 Gestión del proceso
    Se identifican objetivos
      tiempo
      esfuerzo
      costo
      calidad
    Se asignan responsabilidades
    se gestiona el rendimiento del proceso
  2.2 Gestión de los productos
    se definen los requisitos para los productos y la documentación
    se identifican las dependencias entre los productos
    se verifican los productos y la documentación
    se controlan los cambios
5
4
3
2
1
0
Atributos:

## Slide 206: Nivel 3 - Establecido
El proceso se realiza usando un proceso definido
  3.1 Definición del proceso
    Se definen procesos estándar y sus guías
    el proceso estándar se aplica en toda la organización
    se recogen datos históricos y se mejora el proceso
  3.2 Recursos del proceso
    se identifican y documentan las funciones y responsabilidades
    se identifica la infraestructura requerida
    los recursos requeridos para el proceso
    están disponibles y asignados
5
4
3
2
1
0
Atributos:

## Slide 207: Nivel 4 - Predecible
El proceso se realiza consistentemente dentro de unos límites definidos, para lograr los resultados esperados del proceso
  4.1 Medición del proceso
    Se identifican objetivos y medidas para productos y procesos
    se recogen las medidas identificadas
    las tendencias de los rendimientos son analizadas
    se mide y mantiene la capacidad del proceso
  4.2 Control del proceso
    se identifican las técnicas de análisis y control adecuadas
    se recogen y analizan las medidas del producto en progreso y del proceso
    el rendimiento del proceso se gestiona cuantitativamente
5
4
3
2
1
0
Atributos:

## Slide 208: Nivel 5 – en Optimización
El proceso cambia y se adapta dinámicamente para encontrar los objetivos de negocio actuales y futuros
  5.1 Cambio del proceso
    El impacto de todos los cambios es evaluado con respecto a los objetivos definidos del producto y del proceso
    se gestiona la implantación de los cambios
    se evalúa la eficacia del cambio con respecto a los objetivos definidos del producto y del proceso
  5.2 Mejora continua
    se definen objetivos de mejora que ayuden a alcanzar
    los objetivos de la organización
    se identifican oportunidades de mejora
    se establece y despliega una estrategia de
    implantación de las mejoras
5
4
3
2
1
0
Atributos:

## Slide 209: Modos de empleo de ISO 15504
Evaluación de capacidad en proveedores:
  analizar riesgos que se asumen al adjudicar un contrato a determinado proveedor
Mejora interna de procesos: determinar la capacidad del propio proceso y sus riesgos

## Slide 210: Evaluación de proceso
Proceso
Evaluación
de Proceso
Mejora
de Proceso
Determinación
de la capacidad
identifica cambios a
está
sujeto a
identifica capacidad de
dirige a
dirige a
puede dirigirse a

## Slide 211: El Proceso de Evaluación
Es la parte fundamental del proceso de mejora
Notes: Introducción
  Sistemas Distribuidos Heterogéneos
  CORBA
  El OMG
  El Modelo de Referencia OMA
Conceptos y Terminología
Características de CORBA
  IDL
  Correspondencias a lenguajes
  Invocación de operaciones
  Adaptadores de objetos
  El Protocolo Inter-ORB
Fases para desarrollar una aplicación CORBA

## Slide 212: El Proceso de Evaluación
El proceso describe detalles relativos a:
  Formación de los grupos de análisis
  Tareas a realizar
  Selección de áreas funcionales representativas
  Aspectos a analizar e incluir en los documentos finales de análisis
  Tiempo y recursos necesarios
Identificar ámbito evaluación
Desarrollo plan evaluación
Preparar y entrenar equipo
Pre-evaluación participantes
Realización de los cuestionarios
Realización documentación
Entrevista jefes de proyecto
Entrevista dirección intermedia
Entrevista
Representantes
A. Funcionales
Consolidar Información
Consolidar Información
Consolidar Información
Preparar borrador malfunciones
Presentar documentación
Notes: Introducción
  Sistemas Distribuidos Heterogéneos
  CORBA
  El OMG
  El Modelo de Referencia OMA
Conceptos y Terminología
Características de CORBA
  IDL
  Correspondencias a lenguajes
  Invocación de operaciones
  Adaptadores de objetos
  El Protocolo Inter-ORB
Fases para desarrollar una aplicación CORBA

## Slide 213: Evaluación del proceso
Cada atributo recibe una puntuación de acuerdo a la siguiente escala para cada proceso evaluado
No
Parcial
Adecuado
Completo
0
15
16
50
51
85
86
100 %
No hay evidencia de consecución del atributo | Enfoque sistemático para la consecución del atributo. Algunos aspectos podrían ser impredecibles | Enfoque sistemático y consecución significativa del atributo. La realización del proceso podría variar en diferentes unidades/áreas | Enfoque sistemático y consecución completa del atributo. No existen debilidades significativas

## Slide 214: Evaluación del proceso
Dentro de la escala de puntuación definida anteriormente, a cada atributo de proceso se le asigna una puntuación para cada instancia de proceso evaluada (hasta el nivel de capacidad más alto elegido para la evaluación).
   N no conseguido (no existe evidencia de la consecución del atributo)
   P parcialmente conseguido (parte del atributo se consigue)
   L ampliamente conseguido (existe un logro significativo del atributo)
   F totalmente conseguido (el atributo se consigue en su totalidad)
El modelo admite la posibilidad de que una instancia de proceso tenga un atributo de proceso en un nivel más alto de capacidad, con una puntuación más alta que uno en un nivel más bajo.
Sin embargo, la puntuación global para la instancia del proceso será, a lo sumo, la del nivel más bajo.

## Slide 215: Evaluación del proceso
Preparación de la evaluación
Determinación del propósito
Selección del modelo
Definición del patrón o perfil objetivo

## Slide 216: Evaluación del proceso
Definición del patrón
Selección de los procesos a evaluar/mejorar
Determinación de los niveles de capacidad para cada proceso
Perfil Objetivo

## Slide 217: Ejemplo de Perfil Objetivo
Process Atttributes
1.1
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
Process
Performed
Managed
Established
Predictable
Requirements elicitation
Customer Support
Software Design
Software construction
Software testing
Fully Achieved
Largely Achieved
Partially Achieved
Not Achieved
Level
2
2
3
3
3

## Slide 218: Evaluación del proceso
Conducción de la evaluación
Definición del contexto
  unidad organizativa
  dominio de productos y servicios
  proyectos a evaluar
Recogida estructurada de datos
Puntuación
Análisis

## Slide 219: Evaluación del proceso
Ejemplo de perfil resultante
Process Atttributes
1.1
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
Process
Performed
Managed
Established
Predictable
Requirements elicitation
Customer Support
Software Design
Software construction
Software testing
Fully Achieved
Largely Achieved
Partially Achieved
Not Achieved
Level
1
1
1
2
2